半自動モードを用いた自動登録システム

実証実験プロジェクト報告書

平成17年3月

半自動モードを用いた自動登録システム実証実験プロジェクト

# 1　はじめに

平成16年度から開始した国立情報学研究所遡及入力事業では，各大学の遡及入力事業の効率を高めることを目的として，1)多言語資料，2)人文・社会科学系資料，3)自動登録システム実証実験支援，の3項目を事業の柱として進めています。

自動登録システムは，平成9年度のCATPサーバの公開以来，国立大学図書館協議会（当時）のCATP-AUTOを始めとして，各メーカーから製品として販売されてきました。しかし，遡及入力の対象となる資料は，ISBNなどの書誌レコードの同定に必要なユニークな情報が不足している例が多く，タイトルや著者名などの情報だけでは，機械的に処理を進めることが困難な場合もあり，遡及入力を効率よく行うツールとしては，力不足の面もありました。

平成15年に日本電気株式会社から「NC-AUTO Version 2」がリリースされました。これは，上記のような遡及入力における自動登録システムの問題を解決するため，半自動モードを備えたもので，第二世代の自動登録システムと言えると思います。

国立情報学研究所は，自動登録システム実証実験支援として，「半自動モードを用いた自動登録システム実証実験プロジェクト」を立ち上げました。このプロジェクトは，このシステムの半自動モードの遡及入力への効果の評価を目的として行ったものです。４大学図書館から協力をいただき，中国語資料，洋書コレクション，新館建設に伴う所蔵レコードの登録，所蔵レコードの変更などの多様な資料を対象に実験を行うことができました。

その結果をここに「半自動モードを用いた自動登録システム実証実験プロジェクト報告書」としてまとめました。今後の各図書館における遡及入力の効率化に役立てば幸いです。

平成17年3月

半自動モードを用いた自動登録システム実証実験プロジェクト

# 2　プロジェクトの概要

  - プロジェクト名称

国立情報学研究所　平成16年度遡及入力事業　自動登録システム実証実験

  - 目的

和書，洋書など種々の遡及資料に対して，半自動登録の有効性の検証を行い，成果を参加機関共同のレポートにて公開すること。

2.3　使用システム

日本電気製「NC-AUTO Version 2」（以下，NC-AUTO）

2.4　参加機関

- 東京大学附属図書館

- 三重大学附属図書館

- 大阪大学附属図書館

- 九州大学附属図書館

# 3　半自動モードを用いた自動登録システムとは

半自動モードとは，「アップロードファイルによる検索の結果，書誌を特定できなかった時に，検索語の追加や変更ができる」機能のことである。

具体的には，書誌レコードを検索した結果，書誌レコードが特定できない場合，対面検索画面（検索機能のみ。書誌レコードの修正機能はありません）が開き，処理が停止する。

該当する書誌レコードがない場合は，簡易UIP画面上で検索語を修正して書誌レコードを検索できる。

該当する書誌レコードが複数ヒットした場合，簡易UIP画面上で検索語を追加して更に書誌レコードを絞り込んだり，一覧表示されている書誌レコードから目的のものを選択することができる。書誌詳細確認画面で求める書誌レコードであることを「確定」すると，所蔵登録が行われ，次のデータに処理が進みます。ここで，該当する書誌レコードが無かった場合，キャンセルして次のデータに進むか，処理全体を中止することができる。

・日本電気株式会社製「NC-AUTO Ver.2」

ハードウェア：　TCP/IPプロトコルでインターネットに接続されたPC

OS：　		Windows 2000, XP

Java：　	Java 2 Runtime Environment Standard Edition v 1.4.2以上

NC-AUTO Ver.2 ライセンスディスク

# 4　実験報告

# 4.1　東京大学附属図書館

（FA001787　東京大学総合図書館）

東京大学総合図書館では，目録業務へのNC－AUTO新バージョンの利用について検討するため以下の3種類の資料を対象に実証実験を行った。

・受入データを利用した業務簡素化の検討

①柏図書館開館準備用図書（新刊図書の他，退官教官から寄贈された旧蔵書を含むため幅広い年代の資料から構成される半遡及に近い資料群）

②総合図書館新刊和洋図書（新刊図書の登録状況を探る）

・半自動モードの有効性の検討

③総合図書館洋書遡及入力資料

## 4.1-1 柏図書館開館準備用図書

柏図書館では平成16年5月の仮開館以来，図書の貸出業務を早急に実施する必要があり，開館準備用に用意された図書約6,000冊（新規購入及び寄贈された図書）の目録入力が急務となった。そこで受入データを利用してアップロードファイルを作成し，NC-AUTOを利用して短期間に集中して大量登録を行うことを計画した。

## 4.1-1.1　実験対象

| 対象資料 | コレクション名 | 東京大学柏図書館開館準備用図書 |
| --- | --- | --- |
|  | 冊数 | 6,048冊 |
|  | 和洋区分 | 和5,155冊・洋書893冊 |
|  | 言語割合 | 日本語87% 英語12% 独語＋仏語１% |
|  | 年代 | 1928～2004（1990年～2004年が中心） |
|  | 予想ヒット率 | 90% |
|  | 特徴 | 自然科学系の新刊図書が中心 |

| 実験環境 | 期間 | 平成16年7月～8月 |
| --- | --- | --- |
|  | 実日数 | ・請求記号付与 20日 ・アップロードファイル作成 5日 ・登録 5日 ・データ確認とエラー処理 10日 |
|  | 人数 | 3名 |
|  | PC台数 | 1台 |
|  | OS | Windows XP Home edition |

## 4.1-1.2　実験作業手順

1) 原ファイル準備

2) 請求記号の決定と入力

3) アップロードファイル作成

4) NACSIS-CATに登録（全自動）

NC-AUTOでNACSIS-CATに登録。

5) エラー処理

全自動モードのエラーファイルを確認し，エラー処理。

5-1) NACSIS-CATに登録。（半自動）

エラーファイルから不要なデータを削除して半自動モード用のアップロードファイルを作成。半自動モードでNACSIS-CATに登録。

5-2) NACSIS-CATに登録（全自動）

エラーファイルを確認し，必要な訂正を行ったうえでアップロードファイルを作成。全自動モードでNACSIS-CATに登録。

5-3) マニュアル処理

該当書誌レコードがない等NC-AUTOで対応できないエラーについて手入力で処理。

6) ローカルデータベース登録

ローカルシステム取り込み用プログラムを使用してローカルデータベースに登録。

7) 登録データ確認

NC-AUTOのバージョンアップに伴い，ローカルシステム取り込み用プログラムも改修されたためその動作確認も兼ねて最終的なデータ確認をOPACで行った。

## 4.1-1.3　アップロードファイル作成方法

1) 受入データ抽出

ローカルシステムの受入データからアップロードファイル作成に必要なデータを抽出。（CSV形式でデータ取り出し）Excelにおとして原ファイルを作成。

抽出項目は資料ID，書名，出版者，出版年，ISBN，所在，巻冊次の7項目。

＊基本的な検索キーはISBNとしたが，資料の確認等に備え，抽出項目は多めに指定した。

2) 請求記号の決定と入力

1) で作成された原ファイルに請求記号を入力。総合図書館，駒場図書館と所蔵が重複する資料については原ファイルのISBNを検索キーとしてローカルデータベースから両図書館の請求記号を原ファイルに書き出し，それを利用して付与した。

3) 原ファイルの加工

2) で請求記号が入力された原ファイルをアップロードファイル用に加工。（検索データと登録データに加工。）テキスト形式で保存し，アップロードファイル完成。

## 4.1-1.4　検索キー

対象とした資料の大半にISBNが付与されており，受入データにもISBNが入力されていたため基本的な検索キーをISBNとし，ISBNが付与されていない資料に限り，他の検索キーを使用した。

初回の全自動モード登録で生成されたエラーファイルを利用して半自動モード用のアップロードファイルを作成・利用したため検索キーの変更は行っていない。

| 検索キー | 冊数（全自動） | 冊数（半自動） |
| --- | --- | --- |
| ISBN | 5,791 | 240 |
| FTITLE | 28 | 5 |
| FTITLE+YEAR | 226 | 31 |
| FTITIE+AUTHOR | 2 | 0 |
| ISBN+YEAR | 1 | 0 |
| 合計 | 6,048 | 276 |

## 4.1-1.5　実験結果

### 4.1-1.5.1　全自動モードでの結果

| 全自動モード | 処理件数合計 | 6,048 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 5,083 |
|  | エラー | 965 |
|  | エラー 内訳 | 該当書誌レコードが存在しません | 72 |
|  |  | 書誌レコードを特定できないため更新できません | 357 |
|  |  | 該当書誌は親書誌のため更新できません | １ |
|  |  | 該当書誌はVOLが複数存在するため更新できません | 63 |
|  |  | 一致するVOLがあるため処理をスキップしました | 339 |
|  |  | 該当書誌に一致するVOLが存在しないため更新できません | ７ |
|  |  | その他 | 126 |

・登録開始当初，NC-AUTO自体にVOLの障害が発生しており，それに気づくまでにVOLに関するエラーが大量に発生した。（障害は，現在解消されている。）

・ISBNのみを検索キーとしたため重複書誌レコード，刷違いの別書誌レコード，複数図書に付与された同じISBN等が原因となってエラーが大量に発生した。

### 4.1-1.5.2　半自動モードでの結果

| 半自動モード | 合計件数 | 276 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 123 |
|  | エラー | 153 |
|  | エラー 内訳 | 該当書誌レコードが存在しません | 40 |
|  |  | 書誌レコードを特定できないため更新できません | 32 |
|  |  | 該当書誌はVOLが複数存在するため更新 できません | 34 |
|  |  | 一致するVOLがあるため処理をスキップ しました | 42 |
|  |  | 該当書誌に一致するVOLが存在しないため更新できません | 4 |
|  |  | その他 | 1 |

### 4.1-1.5.3　エラーの再処理の結果

| エラーの再処理 | 合計件数 | 545 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 378 |
|  | エラー | 167 |
|  | エラー 内訳 | 該当書誌レコードが存在しません | 43 |
|  |  | 書誌レコードを特定できないため更新できません | 36 |
|  |  | 該当書誌はVOLが複数存在するため更新 できません | 36 |
|  |  | 一致するVOLがあるため処理をスキップ しました | 42 |
|  |  | 該当書誌に一致するVOLが存在しないた め更新できません | 4 |
|  |  | その他 | 6 |

### 4.1-1.6　評価

・全自動モードで書誌レコードを特定できないためにエラーとなった資料に対して，生成されたエラーファイルを再利用してアップロードファイルを作成し，半自動モードで利用できるのは有効な機能である。しかしながら多巻ものの場合，検索キーによっては書誌レコードが特定できてもアップロードファイルにVOLの指定がないとエラーになるのは不便である。半自動モードでは，書誌レコードの特定とVOLの指定が同時にできることが必要な機能である。

例）検索キーがタイトル，著者等で該当する書誌レコードが複数件ヒットした場合，対面検索画面で書誌レコードを特定し，書誌詳細表示画面で表示されるVOLを指定してもアップロードファイルでVOLを指定していないとエラーになる。（VOLに対応するISBNを検索キーに指定している場合は，アップロードファイルにVOLの指定がなくても正常登録される。）

- エラーファイルに書き込まれたエラーメッセージを見るとエラー処理する側にとっては同じ内容のエラーに対して異なる言い回しのエラーメッセージがでていてエラーメッセージ自体わかりにくい。ヘルプ等をみてもエラーメッセージに対する記述がなく，初めてNC-AUTOを利用する者にとってはわかりにくい。特に今回の実証実験で東大は最初に登録を開始したためプログラムの不具合のため出たエラーなのかNC-AUTOの機能として出るべくして出たエラーなのか判断しかねる場合があり，慣れるまでに苦慮した。

- 今回の実証実験では資料の性格により200冊～900冊程度のグループにわけ，登録を行った。参考までに初回全自動モードによる登録にかかった所要時間を示すと以下のとおり。（PM10時以降に予約登録で実施した結果）

200冊程度　→　40分～1時間

500冊程度　→　1時間50分～2時間50分

700～900冊程度　→　3時間20分～4時間30分

1冊登録するのにかかる所要時間は最短で12秒，最長でも20秒前後で処理が完了している計算になる。日中の混在した時間帯に比べ，格段に速いスピードで処理されていることがわかる。短期間に大量に登録する必要がある場合には，威力を発揮するものと考える。

## 4.1-2　総合図書館新規購入図書

## 4.1-2.1　実験対象

| 対象資料 | コレクション名 | 新規購入図書 |
| --- | --- | --- |
|  | 冊数 | 2,037冊 |
|  | 和洋区分 | 和1,838冊・洋書199冊 |
|  | 言語割合 | 日本語90％ 英・仏語10％ |
|  | 年代 | 1990～2004年 |
|  | 予想ヒット率 | 95％ |
|  | 特徴 | 新刊和洋図書 |

| 実験環境 | 期間 | 平成16年9月～2月15日（現在も継続中） |
| --- | --- | --- |
|  | 実日数 | 10日 |
|  | 人数 | 3名 |
|  | PC台数 | 3台 |
|  | OS | Windows 2000 |

## 4.1-2.2　実験内容

＊通常の目録業務としてNC-AUTOを利用した実験を行っており，特に分業体制はとらずに 1) から 7) までの作業を同じ人間がトータルに処理。

1) 原ファイル作成

2) 請求記号の決定と入力

3) アップロードファイル作成

4) NACSIS-CATに登録（全自動）

NC-AUTOでNACSIS-CATに登録。

5) エラー処理

全自動モードのエラーファイルを確認し，エラー処理。

5-1) NACSIS-CATに登録。（半自動）

エラーファイルから不要なデータを削除して半自動モード用のアップロードファイルを作成。半自動モードでNACSIS-CATに登録。

5-2) マニュアル処理

該当書誌レコードがない等NC-AUTOで対応できないエラーについて手入力で処理。

6) ローカルデータベース登録

ローカルシステム取り込み用プログラムを使用してローカルデータベースに登録。

7) 登録データ確認

NC-AUTOのバージョンアップに伴いローカルシステム取り込み用プログラムも改修されたためその動作確認も兼ねて最終的なデータ確認をOPACで行った。

## 4.1-2.3　アップロードファイル作成方法

1) 受入データ抽出

ローカルシステムの受入データからアップロードファイル作成に必要なデータを抽出。（CSV形式でデータ取り出し）Excelにおとして原ファイルを作成。

抽出項目は資料ID，書名，出版者，出版年，ISBN，所在，巻冊次の7項目。

2) 請求記号の決定と入力

1) で作成された原ファイルに請求記号を入力。

3) 原ファイルの加工

2) で請求記号が入力された原ファイルをアップロードファイル用に加工。（検索データと登録データに加工。）テキスト形式で保存し，アップロードファイル完成。

## 4.1-2.4　検索キー

| 検索キー | 冊数 | 冊数 （半自動で再処理） |
| --- | --- | --- |
| ISBN | 2,033 | 22 |
| FTITLE | 4 | 0 |
| 合計 | 2,037 | 22 |

## 4.1-2.5　実験結果

### 4.1-2.5.1　全自動モードでの結果

| 全自動モード | 処理件数合計 | 2,037 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 1,986 |
|  | エラー | 51 |
|  | エラー 内訳 | 該当書誌レコードが存在しません | 26 |
|  |  | 書誌レコードを特定できないため更新できません | 20 |
|  |  | 該当書誌は親書誌のため更新できません | 1 |
|  |  | 一致するVOLがあるため処理をスキップしました | 4 |

・対象となった資料が市販の新刊図書のため，和書の場合はほとんど問題なく登録できた。

・洋書（コンピュータ関連の図書）は刊行後数年経過しているにもかかわらず書誌レコードが登録されていない場合があり，登録した冊数に比し，「該当書誌レコードなし」エラーの発生率が高くなっている。

### 4.1-2.5.2　半自動モードでの結果

| 半自動モード | 合計件数 | 22 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 16 |
|  | エラー | 6 |
|  | エラー内訳 | 該当書誌レコードが存在しません | 1 |
|  |  | 該当書誌は親書誌のため更新できません | 1 |
|  |  | 一致するVOLがあるため処理をスキップしました | 4 |

### 4.1-2.5.3　エラーの再処理の結果

2回目の全自動モードの登録は必要ないため行っていない。

### 4.1-2.6　評価

・和書の新刊図書については初回の全自動モード登録でほぼ100％に近い成功率に達しており，半自動モードを利用するまでもない状況である。自動登録に最適な状況といえよう。NC-AUTOの有効性が確認できた。特に市販の新刊図書では付与されているISBNを検索キーとして利用することでほぼ問題なく登録することができ，エラー処理も不要なため受入データ等利用できるデータがある場合には業務の簡素化が可能であろう。

・しかしながらアップロードファイルの作成（請求記号の決定と入力を含む）から登録後のデータ点検までにかかる時間をトータルに考えると少量の冊数に対しNC-AUTO を利用しても一冊ずつ登録するのと時間的に違いがなく，NC-AUTO 利用のメリットは少ない。NC-AUTOの利用は少なくとも100～200冊をひとつの単位とする大量の図書を集中して登録する際に力を発揮するのではないかと考えられる。

## 4.1-3　総合図書館遡及入力資料

東京大学では平成7年度から10年計画で全学遡及入力事業を展開しており，総合図書館でのこれまでの経験に基づき，ヒット率が期待できそうな資料を対象に選び，実証実験を行った。

## 4.1-3.1　実験対象

| 対象資料 | コレクション名 | 洋書遡及入力図書 |
| --- | --- | --- |
|  | 冊数 | 3,098冊 |
|  | 和洋区分 | 洋書 |
|  | 言語割合 | 英語70％ 独語15％ その他15％ |
|  | 年代 | 1910～1960年代 |
|  | 予想ヒット率 | 65％ |
|  | 特徴 | 図書館学・レクラム文庫等の叢書・言語学 |

| 実験環境 | 期間 | 平成16年7月～1月（現在も継続中） |
| --- | --- | --- |
|  | 実日数 | 38日 |
|  | 人数 | 1名 |
|  | PC台数 | 1台 |
|  | OS | Windows 2000 |

※作業は当館の遡及入力担当の非常勤が行った。

## 4.1-3.2　実験内容

1) 資料の移動

書庫から資料を事務室まで移動。

2) アップロードファイル作成

3) NACSIS-CATに登録（全自動）

NC-AUTOでNACSIS-CATに登録。

4) エラー処理

全自動モードのエラーファイルを確認し，エラー処理。

4-1) NACSIS-CATに登録。（半自動）

エラーファイルから不要なデータを削除して半自動モード用のアップロードファイルを作成。半自動モードでNACSIS-CATに登録。

4-2) NACSIS-CATに登録（全自動）

エラーファイルを確認し，必要な訂正を行ったうえでアップロードファイルを作成。全自動モードでNACSIS-CATに登録。

4-3) マニュアル処理

該当書誌レコードがない等NC-AUTOで対応できないエラーについて手入力で処理。

5) ローカルデータベース登録

ローカルシステム取り込み用プログラムを使用してローカルデータベースに登録。

6) 登録データ確認

NC-AUTOのバージョンアップに伴いローカルシステム取り込み用プログラムも改修されたためその動作確認も兼ねて最終的なデータ確認をOPACで行った。

7) 資料の返却

事務室から書庫へ資料を返却。

## 4.1-3.3　アップロードファイル作成方法

1) Excelのシートにアップロードファイルに必要な項目を入力。

FTITLEKEY,AUTH,YEAR等の検索項目とLOC，RGTN，CLN等の登録データを入力。

2) 1) のファイルをテキスト形式で保存し，アップロードファイル完成。

## 4.1-3.4　検索キー

ISBN導入以前の資料のため，CATP-AUTO前バージョンの実証実験の報告*1を参考に以下の検索キーを設定した。

| 検索キー | 冊数 | 冊数 （半自動で再処理） |
| --- | --- | --- |
| FTITLE | 5 | 2 |
| FTITLE+AUTHOR | 27 | 40 |
| FTITLE+AUTHOR+PUB | 46 | 82 |
| FTITLE+AUTHOR+YEAR | 2,034 | 123 |
| FTITLE+AUTHOR+YEAR+PUB | 442 | 34 |
| FTITLE+AUTHOR+YEAR+ISBN | 86 | 0 |
| FTITLE+AUTHOR+YEAR+NCID | 93 | 0 |
| FTITLE+YEAR | 323 | 8 |
| FTITLE+YEAR+PUB | 26 | 3 |
| FTITLE+YEAR+ISBN | 15 | 0 |
| FTITLE+ISBN | 1 | 0 |
| FTITLE+PUB | 0 | 7 |
| 合計 | 3,098 | 299 |

*1「遡及入力における目録自動登録システムの有効性」（大学図書館研究LV　p.38-53, 1999.3）

## 4.1-3.5　実験結果

### 4.1-3.5.1　全自動モードでの結果

| 全自動モード | 処理件数合計 | 3,098 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 1,908 |
|  | エラー | 1,190 |
|  | エラー 内 訳 | 該当書誌レコードが存在しません | 873 |
|  |  | 書誌レコードを特定できないため更新できません | 249 |
|  |  | 該当書誌はVOLが複数存在するため更新できません | 23 |
|  |  | 一致するVOLがあるため処理をスキップしました | 9 |
|  |  | 該当書誌に一致するVOLが存在しないため更新できません | 14 |
|  |  | 該当書誌はVOLが空値でないため更新できません | 9 |
|  |  | その他 | 13 |

・英語で書かれた図書を中心にヒット率が高そうな分野を選んだが，結果としては「該当書誌レコードなし」エラーが多く発生した。

・検索キーを工夫して対応したが「書誌レコードが特定できない」エラーが発生しており，全自動モードでの検索キー選択の難しさがわかる。

### 4.1-3.5.2　半自動モードでの結果

| 半自動モード | 合計件数 | 299 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 207 |
|  | エラー | 92 |
|  | エラー 内 訳 | 該当書誌レコードが存在しません | 36 |
|  |  | 書誌レコードを特定できないため更新できません | 46 |
|  |  | 該当書誌に一致するVOLが存在しないため更新できません | 8 |
|  |  | 該当書誌はVOLが空値でないため更新できません | 2 |

・初回全自動モードの登録で「書誌レコードが特定できない」エラーが大量に発生したが，半自動モードで目視しながらの登録で成功率が向上した。

### 4.1-3.5.3　エラーの再処理の結果

| エラーの再処理 | 合計件数 | 103 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 60 |
|  | エラー | 43 |
|  | エラー 内 訳 | 該当書誌レコードが存在しません | 34 |
|  |  | 一致するVOLがあるため処理をスキップしました | 3 |
|  |  | その他 | 6 |

・VOLエラーに対してVOLの指定を修正し，成功率が向上した。

### 4.1-3.6　評価

・ISBNを検索キーとして利用できない遡及入力の自動登録では，検索キーの選択がポイントとなる。FTITILEキーとその他の検索キーの組み合わせで検索の精度を上げることは可能だが，遡及入力ではそれでも書誌レコードの特定ができない例が多く，半自動モードの存在はヒット率の向上に有効である。柏図書館の報告にも書いたように書誌レコードの特定と同時にVOLの特定も行えるようになればさらにヒット率を向上させることが可能となり，必要な機能と考えられる。（VOLの表記にユレが多く，NACSIS-CATを検索してからアップロードファイルを作成するのでは自動登録の意味がなく，本末転倒となろう。）

・登録後のデータ確認で異なる書誌レコードに登録されている例が約30件みつかった。原因は登録した図書に対応する書誌レコードがまだNACSIS-CATに登録されておらず本来ならば新規に書誌レコードを作成すべき例であった。指定した検索キーに合致している以上，自動登録では正常処理されるのは当然のことでこのあたりが自動登録の限界といえよう。ただし発生率にして1％に満たない数字であることを勘案するなら登録後のデータ確認をきちんと行うことで修正は可能であり，問題にはならないのではないかと考える。

・遡及入力では，「該当書誌レコードなし」エラーが多発しているため新刊図書を中心とした入力作業に比べ，エラー処理に時間がかかっている。

・対象資料の選択により大きくヒット率が変わってくる点やトータルな作業時間を考えるとNC-AUTOを利用しての遡及入力作業では，効率的に作業を行うための体制を整備することが必要であろう。例えば今回の作業では同一人がすべての作業を行ったが，作業をアップロードファイルの作成・登録・エラー処理・データ確認等にわけ，流れ作業的に登録作業を行うことでさらに効率が上がったのではないかと考えられる。

# 4.2 三重大学附属図書館

（FA002564　三重大学附属図書館）

三重大学附属図書館では，目録業務へのNC－AUTO新バージョンの利用について検討するため「土井治氏旧蔵書コレクション」を対象に実証実験を行った。

平成16年11月上旬に当コレクションを用いた展示会を予定していたため，9月中に入力を終えることで工程表を作成した。実際には，作業の開始が諸般の理由で１ヶ月遅れたため，10月中には作業を終了しなければならない，ということで日程的には日が押してきてきついところもあったが，もともとの工程表が余裕をみて作成してあったため，10月末に作業を終えることができた。

余裕をみて工程表を作成していたように，今回の作業では，半自動の検証に重きをおき，作業効率の検証は特に行わなかった。

## 4.2.1　実験対象

| 対象資料 | コレクション名 | 土井治氏旧蔵書コレクション |
| --- | --- | --- |
|  | 冊数 | 4,553冊の内から4,275冊 |
|  | 和洋区分 | 和1：洋6 |
|  | 言語割合 | 日本語1：英語6 |
|  | 年代 | ∼1850: 1%, ∼1920: 11%, ∼1969: 44%, 1970∼: 41% 刊年不明: 3% |
|  | 予想ヒット率 | 76% |
|  | 特徴 | ・G. Eliot, G. Gissing, G. Meredith等の18・19世紀英文学研究書 約2,700冊 ・73歳から始めた年間1万ページ読破の対象となった英文書（ホラー，推理等）を含む娯楽・大衆小説 約750冊 ・俳句関係書 約165冊 |

| 実験環境 | 期間 | 平成16年8月17日（火）～10月28日（木） |
| --- | --- | --- |
|  | 実日数 | 75人日（37.5日） |
|  | 人数 | 2名 |
|  | PC台数 | 2台 |
|  | OS | Windows XP |

## 4.2.2　実験作業手順

以下の手順で行った。

- アップロードファイルに書架番号の入力

- アップロードファイルの整形

- アップロードファイルによる自動登録

- プルーフファイルによる登録結果のチェック（プルーフファイルに出力されたアップロードファイルのデータと登録先のＮACSIS-ＣATデータをタイトルと出版年の２項目について、その異同をチェックするプログラム（perl）による）

- エラーファイルから半自動用のアップロードファイル作成

- NC-AUTO半自動によるチェック及び入力

- エラーファイルによる複本のローカルへの手動登録

- 参照MARCを利用した新規入力とオリジナル入力

- ローカルシステムからのプルーフファイルによる上記入力データのチェック

## 4.2.3　アップロードファイル作成方法

コレクション受入時に寄贈者に渡した「遺贈図書目録」（ISBN記載あり）と会計上の書類，物品請求及命令書続紙（登録番号の記載あり）が共にExcelで作成してあったので，この2ファイルを結合して一本のアップロードファイルとした。

各ファイルの項目は下記のとおり。

・「遺贈図書目録」原稿ファイル

項目（著者名，書名，出版者，出版年，シリーズ名，ISBN）

・物品請求及命令書続紙

項目（登録番号，書名，著者名，出版者，出版年）

・アップロード用ファイル

項目（書名，著者名，出版者，出版年，ISBN，登録番号，図書ID，簡易分類番号，書架番号）

このアップロード用ファイルに，下記の登録項目名と検索キー名をExcelの文字列関数の機能を利用して各データの先頭に貼り付け，その後，列の結合・分割などにより最終的なアップロードファイルを作成した。書架番号は，CLNの2段目と3段目に組み込んだ。

・登録項目　LOC=@, VOL=, CLN=, RGTN=, LDF=

・検索キー（ISBNKEY:, FTITLEKEY:, PUBLKEY:, YEARKEY:）

登録項目のLDFには図書ID(@ID:)，配置コード(@LC:c_d)等を入力

入力例：

LDF=@ID:504005367!?@RGTNC:1!?@AR:01!?@LC:c_d!?@SC:01!?@ACPTP:2000!?

@TP:01!?@PH:01!?@REFTP:0!?@ST:20!?

図書ID以外は各レコード共通の固定項目で，図書IDは登録番号から自動生成させた

## 4.2.4　検索キー

ISBNがあるものは，ISBNKEYのみで検索キーとした

ISBNがないものは，基本的にFTITLEKEY, PUBLKEY, YEARKEYの3個のキーを組み合わせた。

有効な検索キーとしては，既に岩澤尚子（香川大）「遡及入力における自動登録クライアントの有用性について」（平成10年度第２回総合目録データベース実務研修・研修レポート）等に検証されているので，その結果を利用させていただいた。ただし，_AUTH_，_TITLE_等の仮想キーは既入力データの編集に手間がかかるため使用せず，これらも含めて，今回は検索キーの検証には重点をおかなかった。

KEYとして使用しなかったタイトル関連情報や出版者名の完全形は，後でチェックの時に必要になるので元のデータを「/*」でコメントアウトしておいた。

## 4.2.5　実験結果

### 全自動モードでの結果

| 全自動モード | 処理件数合計 | 4,275 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 2,142 |
|  | エラー | 2,133 |
|  | エラー 内 訳 | 一致するVOLがあるため処理をスキップしました | 276 |
|  |  | 該当書誌に一致するVOLが存在しないため更新できません | 17 |
|  |  | 該当書誌はVOLが空値でないため更新できません | 11 |
|  |  | 該当書誌はVOLが複数存在するため更新できません | 10 |
|  |  | 該当書誌レコードが存在しません | 1,124 |
|  |  | 書誌レコードを特定できないため更新できません | 671 |
|  |  | システムエラー | 24 |

システムエラー24件の内訳は，下記の2種のエラーによるものである。

(メッセージ例)

Invalid CATP-Field (CAT130201 /*PUBLKEY)  /*PUBLKEY:Little, Brown

6件

Invalid CATP-Field(CAT130201 FTITLEKEY=)   "FTITLEKEY:Moby Dick ; or, the white whale "                                                     　18件

6件は，「/*」でコメントアウトしたデータで，出版者名にコンマのあるもの。18件は，Excelからテキストデータに保存する時に，引用符の削除をし忘れたものであった。

全自動を終了した段階で不適当な書誌に所蔵を付けたものは，18件であった。

### 4.2.5.2　半自動モードでの結果

| 半自動モード | 合計件数 | 2,133 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 617 |
|  | エラー | 1,516 |
|  | エラー 内 訳 | 一致するVOLがあるため処理をスキップしました | 276 |
|  |  | 該当書誌に一致するVOLが存在しないため更新できません | 17 |
|  |  | 該当書誌はVOLが空値でないため更新できません | 11 |
|  |  | 該当書誌はVOLが複数存在するため更新できません | 10 |
|  |  | 該当書誌レコードが存在しません | 1,124 |
|  |  | 書誌レコードを特定できないため更新できません | 54 |
|  |  | システムエラー | 24 |

### 4.2.5.3　エラーの再処理の結果

| エラーの再処理 | 合計件数 | 1,516 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 623 |
|  | エラー | 893 |
|  | エラー内訳 | 該当書誌レコードが存在しません | 893 |

半自動モードにより処理できなかったものは，複本（一致するVOLがあるため処理をスキップしました）276件の他，具体的な内容は以下のとおりであった。

[該当書誌に一致するVOLが存在しないため更新できません]

3巻ものを1冊に合冊したもので，元の標題紙の情報からアップロードファイルでは，VOL=v. 1のようにしていた

編者が異なるため，固有のタイトルとなるものをアップロードファイルでは，VOL=夏のようにしていた

NC書誌ではVOL=Pt. 1であるものを，アップロードファイルでは，VOL=v. 1のようにしていて巻号名の呼び方が異なっていた

[該当書誌はVOLが空値でないため更新できません]

すべて，NC書誌ではVOL=:: pbk. のみ，あるいは，VOL=:: hbk.のみとなっているものをアップロードファイルでは空欄であったもの

[該当書誌はVOLが複数存在するため更新できません]

Oxford University PressとCambridge University Press同時出版もので，VOL:: oup  VOL=:: cupのように一つの書誌に出版者毎のVOLが記述されていた

一つの書誌に同一ISBNのVOLが記述されていた

[該当書誌レコードが存在しません]

893件はメッセージどおりNACSIS-CATに書誌がなく，新規に書誌作成を要するものであった。そして，91件はそれら新規作成書誌へ所蔵を付けるものであった

残り140件は，アップロードファイルでの単純な入力ミス，和書での出版者名の揺れ（改造社，改造社出版），洋書での出版者名の揺れ（Aubier Montaigneが書誌ではAubierとなっていた）などの他，最も多いのは，出版年の相違で58件であった。

[書誌レコードを特定できないため更新できません]

特定不可ということで，この段階まで残ったものは，書誌の同定がなされたものである。

内訳は，重複レコード1件，出版年不明のものが12件，親書誌の有無4件，出版者の相違4件，ページ数の相違3件，大きさの相違1件，ISBNの相違4件等であった。

### 4.2.6　評価

今回の実験結果を一つの表にまとめると，下表のようになる。

| NC-AUTOによる入力 | マニュアルによる入力 |
| --- | --- |
| 全自動 | 半自動 | NC書誌にヒット | 最終 ヒット率 | 新規作成 |
| 正常 | ｴﾗｰ | ﾋｯﾄ率 | ヒット | 修正 ヒット率 |  |  | 参照 | ｵﾘｼﾞﾅﾙ |
| 2142 | 2133 | 50% | 617 | 65% | 623 | 79% | 400 | 493 |

マニュアルによる入力まで含めて，最終的にNACSIS-CATにヒットしたものは，当初の予想ヒット率76% に近い結果（79%）となったが，細かく検討していくと資料の性格により予想とは異なった結果となった点 ― ISBNを持ちながらほとんどヒットしなかった資料群があったこと ― とNACSIS-CATが学術図書中心のデータベースであることを考慮すると，最終的なヒット率は予想外に高かった，と結論できるのではないだろうか。新規書誌作成についても1,100件程度になるものと予想していたが，893件と少なかったことがヒット率の高さを傍証している。

しかしながら，今回この実験を終えて感じることは，この規模・内容のコレクションで全自動登録でのヒット率が50%，半自動までのヒット率が65%であったことや，マニュアルでは623件がNACSIS-CATにヒットしたなどということは，ファクトデータとして多少の利用価値はあるものの，この数値を改善しようとすることは余り意味のないことではないかということである。全自動・半自動・マニュアルそれぞれの中でのヒット率の割合は，アップロードファイル作成の巧拙如何によって若干変わることはあっても，最大限79%の枠内で変動するだけである。マニュアルでのヒット623件の内，複本等を除いた252件がすべて半自動でヒットしたとしても，5ポイント改善して65%が70%になり，全自動・半自動・マニュアルそれぞれのヒット率構成が50%,65%,79%から50%,70%,79%へと変わるだけである。

今回の実験の目的が半自動の検証であったとはいえ，当初は，目録登録作業を省力化するための方策，つまりは可能な限り自動登録で済ませるための方策をも探ろうとしていた。しかし，2,142件中18件とはいえ，誤登録が発生するということは，プルーフファイルによる目視でのチェックが欠かせないということである。この作業が必須であることは，自動登録のメリット感を減じさせることである。今回は，プリントアウトすれば2,000枚近くになるプルーフリストを一枚一枚肉眼で確認するのではなく，間にプログラムをかませ機械的に確認することで省力化を図ったが，プルーフリストに目を通す労力と不適当な書誌に所蔵が付いた後の処理の煩雑さを考えると，最初から半自動で目視による確認をしながら作業を進めた方が能率的だという考え方も成り立つ。

工夫次第で半自動モードでのヒット率が改善される感触を得たので，全自動による処理と半自動での処理をうまく組み合わせることで，半自動モードを含む自動登録システムのメリットを引き出せるのではないかと思っている。

# 4.3 大阪大学附属図書館

（FA002848　大阪大学附属図書館）

当館では，本館に所蔵する「中国方志叢書」を実験対象資料とした。同資料は約4,700冊を所蔵しているコレクションであるが，その約3分の2が目録未登録となっており遡及入力の必要性が高かったものである。

なお，該当する所蔵データがないものがあり，また，存在しても書名の記述が一定でなくアップロードファイルのデータには使えないため，データ作成はすべて資料現物に基づいて行った。

## 4.3.1　実験対象

| 対象資料 | コレクション名 | 中国方志叢書 |
| --- | --- | --- |
|  | 冊数 | 3,226冊 |
|  | 和洋区分 | 和 |
|  | 言語割合 | 中国語100% |
|  | 年代 | 1960～1970年代 |
|  | 予想ヒット率 | ほぼ100% |
|  | 特徴 | 全冊が一つの叢書である |

| 実験環境 | 期間 | 平成16年11月8日～11月30日 |
| --- | --- | --- |
|  | 実日数 | 16日 |
|  | 人数 | 2名 |
|  | PC台数 | 2台 |
|  | OS | WindowsXP |

## 実験作業手順

1）対象資料の移動

対象資料を書庫6階書架から作業室に移動する。

- 背ラベルが読みとれないものは張り替え

- 資料番号ラベル未貼付の資料については資料番号ラベルを印刷・貼付

2）登録用データ作成

Excelを使用する（「データ入力用」「整形用」の２枚のシートを用意）。

「データ入力用」シートにデータを入力する。

→ 自動的に「整形」シートに各フィールド名（検索，登録とも）を追加した形式が表示される。入力内容をチェックする。

3）アップロードファイル作成

「整形用」シートをテキスト形式で保存し，全登録データに共通の項目（LOC==@など）を追加してアップロードファイルを完成させる。

4）NC-AUTOによる自動登録（全自動モード）

5）NC-AUTOによる自動登録（半自動モード）

全自動モードのエラーファイルのファイル名を変更し，アップロードファイルとして半自動モードで自動登録を行う。

6）エラーの再処理

半自動モードで出たエラーはNC書誌レコード内容を確認して原因を特定し，アップロードファイルのVOL記述等を修正した。その後，再び半自動モードにより自動登録を行った。

7）登録内容の確認

ヒットした書誌レコードが適切かどうかプルーフファイルにより確認する（現物との照合）。

8）対象資料の移動

処理が終わった資料を作業室から書庫6階書架に戻す。

9）当館による事後作業

・自動登録できなかった資料の処理（レコード調整など）

・当館業務システムによるローカルシステムへの書誌・所蔵データの登録作業

## 4.3.3　アップロードファイル作成方法

1）登録用データ作成

Excelを使用する（「データ入力用」「整形用」の２枚のシートを用意）。

「データ入力用」シートにデータを入力する。

入力項目：検索語，VOL，CLN，RGTN

（例）

検索語　　検索語　　VOL　　RGTN　　　　　CLN　資料番号のﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ確認

| 華北地方 | 第3号 |  | 07903065972 | 04-08/SEI | 2 | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 華北地方 | 第4号 | 1 | 07903065980 | 04-08/ZOK/1 | 0 | OK |

→　自動的に「整形」シートに各フィールド名（検索，登録とも）を追加した形式が表示される。入力内容をチェックする。

| TITLE:華北地方 | TITLE:第3号 |  | RGTN=07903065972 | CLN=K:K2-11-04-08/SEI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TITLE:華北地方 | TITLE:第4号 | VOL=1 | RGTN=07903065980 | CLN=K:K2-11-04-08/ZOK/1 |

（例）

2）アップロードファイル作成

「整形用」シートをテキスト形式で保存し，全登録データに共通の項目（LOC==@など）を追加してアップロードファイルを完成させる。

（例）（‘はタブ，▲は改行を示す）

--------------------

PTBID::BN07219067‘ LOC==@‘ CPYR==@‘ CPYNT==@‘

LDF==1030150‘ TITLE:華北地方‘ TITLE:第3号‘ RGTN=07903065972‘

CLN=K:K2-11-04-08/SEI▲

TITLE:華北地方‘ TITLE:第4号‘ VOL=1‘ RGTN=07903065980‘

CLN=K:K2-11-04-08/ZOK/1▲

--------------------

## 4.3.4　検索キー

「中国方志叢書」シリーズは，全巻共通の親書誌レコード< BN07219067>の下に子書誌レコ－ドが作成されており，地方名とシリーズ番号からほぼ一意に書誌レコードを特定可能である。この特性を利用して検索キーには以下のフィールドを指定，作業の効率化を図った。

・親書誌レコードID（PTBID）

・中位の書誌のタイトル（地方名，なければ省名）（TITLEKEY）

・シリーズ番号（TITLEKEY）

また，半自動モードにおいても同じ検索キーを使用し，対面検索画面で適宜変更した。

## 4.3.5　実験結果

### 全自動モードでの結果

| 全自動モード | 処理件数合計 | 3,226 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 3,083 |
|  | エラー | 143 |
|  | エラー 内 訳 | 該当書誌レコードが存在しません | 18 |
|  |  | 書誌レコードを特定できないため更新できません | 32 |
|  |  | 該当書誌に一致するVOLが存在しないため更新できません | 2 |
|  |  | 該当書誌はVOLが空値でないため更新できません | 90 |
|  |  | Connection timed out | 1 |

全自動モードによる登録率は95.7%となり，ほとんどの資料が登録できた。

### 4.3.5.2　半自動モードでの結果

| 半自動モード | 合計件数 | 143 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 64 |
|  | エラー | 79 |
|  | エラー 内 訳 | 該当書誌レコードが存在しません | 5 |
|  |  | 書誌レコードを特定できないため更新できません | 3 |
|  |  | 該当書誌に一致するVOLが存在しないため更新できません | 2 |
|  |  | 該当書誌はVOLが空値でないため更新できません | 69 |

全自動モードでのエラーのうち，半自動モードの書誌検索により書誌レコードを特定できたものは以下のとおりである。

・「該当書誌レコードが存在しません」

シリーズ番号の違い（「第」「号」が抜けている），検索語の入力ミス（1件）など

・「書誌レコードを特定できないため更新できません」

複数のレコードにヒット

また，「該当書誌に一致するVOLが存在しないため更新できません」および「該当書誌はVOLが空値でないため更新できません」のエラーは，書誌検索時に一致VOLがなかった場合に半自動モードの対面検索画面が開くことなく処理がすべてスキップされたエラーである。

（例）VOLの記述の違い

・アップロードファイルでは「1」，書誌では「1:舊志」

・アップロードファイルではVOLなし，書誌では「全」

### 4.3.5.3　エラーの再処理の結果

| エラーの再処理 | 合計件数 | 79 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 76 |
|  | エラー | 3 |
|  | エラー 内 訳 | 該当書誌に一致するVOLが存在しないため更新できません | 2 |
|  |  | 該当書誌はVOLが空値でないため更新できません | 1 |

最終的なエラーはレコード調整が必要な書誌レコードであった。

なお，このようなエラーの再処理が行えたのは，作業者が自動登録作業に慣れており，エラー理由を指定し，アップロードファイルを修正できたためである。

### 4.3.6　評価

事前の予想とは異なり，作業担当者に中国語に関する知識はそれほど必要なかったが，半自動モードではNACSIS-CATの検索スキルが必要であった。

当館での作業からは，”半自動モード”を中心にNC-AUTOに改善の余地がかなりあると思われた。特に，「4.3.5.2　半自動モードでの結果」で述べたように，書誌検索時に一致VOLがなかった場合に半自動モードの対面検索画面が開かずに「処理スキップ」または「アップロードファイルのVOLを使用」の処理が行われる点は，改善を強く要望したい。書誌を確認し，作業者が選んだVOLに所蔵登録できる機能が必要である（それが可能であれば，「4.3.5.2　半自動モードでの結果」のエラー件数は10件以下になったと思われる）。

一方，当館での対象資料の場合，約3,200冊の現物からの遡及入力を16日間で終えることができたのは効率的だったと言える。それは，対象資料が一つの親書誌の下に子書誌レコードが概ね一定の形で登録されているシリーズものだったため，最初に決定した検索キーで書誌レコードがほぼ同定できたことによる。

# 4.4　九州大学附属図書館

## 4.4-1　（FA022084　九州大学附属図書館　筑紫分館）

九州大学では，平成16年4月に筑紫分館が新装開館し，数万件に及ぶ図書資料の移動にともなって，目録データを修正する必要が生じた。そこで，移動のメンテナンスが完了したローカル所蔵レコードをもとにアップロードファイルを作成し，NACSIS-CATへの自動所蔵登録を行った。

## 4.4-1.1　実験対象

■図書

| 対象資料 | コレクション名 | 筑紫分館全蔵書（図書） |
| --- | --- | --- |
|  | 冊数 | 32,306冊 |
|  | 和洋区分 | 和 59, 洋 41% |
|  | 言語割合 | jpn 58.3, eng 39.0, ger 1.6, rus 0.3, fre 0.3% |
|  | 年代 | 1900年代 91.9, 2000年代 7.9% |
|  | 予想ヒット率 | 95%以上 |
|  | 特徴 | 理工系図書 |
| 実験環境 | 期間 | 2004年7月14日～8月9日 NIIと相談のうえ，土曜9:00～18:00も含む |
|  | 実日数 | 19日 |
|  | 人数 | 1名 |
|  | PC台数 | 2台 |
|  | OS | Windows2000 |

■雑誌

| 対象資料 | コレクション名 | 筑紫分館全蔵書（雑誌） |
| --- | --- | --- |
|  | 冊数 | 1,518タイトル |
|  | 和洋区分 | 和 343 (22.6), 洋 1175タイトル(77.4%) |
|  | 言語割合 | eng 67.7, jpn 22.3, ger 4.4, fre 1.6% |
|  | 年代 | － |
|  | 予想ヒット率 | 95%以上 |
|  | 特徴 | 理工系雑誌 |
| 実験環境 | 期間 | 2004年7月9日～7月12日 |
|  | 実日数 | 2日 |
|  | 人数 | 1名 |
|  | PC台数 | 1台 |
|  | OS | Windows2000 |

## 4.4-1.2　実験作業手順

ローカル所蔵レコードをもとにアップロードファイルを作成し，新規の参加組織コード（FA022084）のもとに所蔵登録を行った。

- 検索データに書誌IDを採用したため，エラーの大部分は出版物理単位特定失敗によるものになる

- 出版物理単位特定失敗エラーには，所蔵登録時の書誌レコードのVOL値が最新の書誌レコードのVOL値と必ずしも一致しないことが原因であるものも含まれる

と予測し，半自動モードの有効性を検証しながら，エラーのパターンを整理して効率よく処理を進めるために留意すべき点をまとめることを目指した。処理の流れと件数を図1に示す。

## 4.4-1.3　アップロードファイル作成方法

ローカルデータベースから所蔵レコードを抽出し，検索フィールド名，検索指定子，区切り記号を追加することにより，アップロードファイルを作成した。

■雑誌

- 1書誌レコードにつき複数存在しうるローカル所蔵レコードを，配置コード単位で1件に合成して（NEC製図書館業務システムLICSU-LXのNACSIS-CAT雑誌所蔵報告用Bフォーマットデータ作成機能を使用），抽出

- 検索フィールド名，検索指定子，区切り記号を追加（Active perlを使用）

[例－雑誌所蔵ルート用]（‘はタブ，▲は改行を示す）

BID:AA11056294‘ LOC;@ ‘ HLV=32,34,35(1-5),36-39,40(1-2) ‘ HLYR=1997-2004‘ CONT=+▲

■図書

1) 処理対象となる所在のローカル所蔵レコードを抽出　→ 44,070件

2) 複本を除去

Microsoft Accessを使用。書誌IDとVOLでレコードをグループ化し，所在の優先順位（研究室よりも図書館に配架されているものを優先してNC所蔵登録する等）に応じてソートし，グループ先頭のレコードを登録用レコードに採用した（本学では複本の場合は1件のみ登録しているため）。

→　32,306件=NACSIS-CAT所蔵の出版物理単位件数

書誌レコード件数=NACSIS-CAT所蔵件数としては28,604件

- 書誌IDを検索データとし，配置コード「＠」，ローカル所蔵レコードにVOL値があるものは登録データにその値を設定（空値は明示せず）（Microsoft Accessを使用）

[例－図書書誌ルート] （‘はタブ，▲は改行を示す）

ID:BN00612997‘ LOC=@‘ CLN=410.3/Ku 33‘ RGTN=071132000051500‘ CPYR=1976▲

ID:BN01582676‘ LOC=@‘ VOL=10版‘ CLN=G/K‘ RGTN=071132000031608‘ CPYR=1954▲

- 3ファイル（BOOK1.upl・BOOK2.upl それぞれ10,000件，BOOK3.upl 12,306件）に分割し，それぞれ，中断機能を使用してファイルが終了するまで連続処理

## 4.4-1.4　検索キー

■雑誌

検索キーは書誌ID，処理ルートは雑誌所蔵とした。

■図書

検索キーは書誌IDである。処理ルートを図書書誌，「オプション設定－VOL処理：書誌検索時の一致VOLなし時の処理」を「処理スキップ」とした。
　1回目の全自動モード登録後，エラー「該当書誌はVOLが空値でないため更新できません」が発生したアップロードレコードについては，「VOL=＠」を追加して再度全自動モード登録を行った。

半自動モード登録時に検索キーの変更は行わなかった。

なお，アップロードファイルの作成について，当館での処理後の反省点として，以下の3点を挙げておく。

- アップロードファイルの検査
NC-AUTOの現行仕様では，文法チェックのみで，フィールド名チェックは行わない。検査でエラーがなかったため夜間処理を行ったところ，フィールド名のミスによって翌朝全件エラーになっていたこともあり，注意を要する。

- アップロードファイルのレコード順とVOL登録順
複数の出版物理単位は，1件のNACSIS-CAT所蔵レコードの中ではアップロード順に登録されるので，レコードの並び順に留意したい。今回の処理では単純に文字列昇順で処理したため，例えば「v.1,v.10,v.11,v.2,v.3,...」といった順序で登録されてしまった。いずれにせよ，既登録の所蔵レコードに別出版物理単位を追加登録する場合は，所蔵レコード内のVOL順は崩れる。

- ISBNの扱い
書誌IDが特定されているとはいえ，より確実に書誌レコード・出版物理単位を特定するために，ISBNを検索語に採用すべきであった。

## 4.4-1.5　実験結果

### 4.4-1.5.1　全自動モードでの結果

■雑誌

| 全自動モード | 処理件数合計 | 1,518 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 1,511 |
|  | エラー | 7 |
|  | エラー内訳 | Connection timed out | 7 |

雑誌に関しては，検索上の問題によるエラーは発生しなかったため，1回目の全自動モード処理で作業が完了した。以下，図書処理について記述する。

■図書

| 全自動モード | 処理件数合計 | 32,306 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 30,810 |
|  | エラー | 1,496 |
|  | エラー 内訳 | 1) 該当書誌は親書誌のため更新できません | 19 |
|  |  | 2) 該当書誌レコードが存在しません | 29 |
|  |  | 3) 該当書誌はVOLが空値でないため更新できません | 77 |
|  |  | 4) 該当書誌に一致するVOLが存在しないため更新できません | 541 |
|  |  | 5) 該当書誌はVOLが複数存在するため更新できません | 658 |
|  |  | 6)Connection timed out | 172 |

プルーフファイル，エラーファイルをperlによって1行1レコードに変換し，Microsoft Accessで分析した。

プルーフファイルをもとに，時間当たりの処理件数を表にした（表1）。処理速度に影響する要因は複合的であるため，実行遅延タイマの最適設定値を一般化することはできないが，処理時間帯，実行遅延タイマ設定値および処理速度の関係の一例として示す。概ね，1000ミリで90～100件，500ミリで150～160件，400ミリで140～160件，300ミリで170～190件程度である。

エラーの原因は，書誌レコード特定の失敗によるもの（上表1), 2)），出版物理単位特定の失敗によるもの（同3）～5)）に二分できる。
　書誌レコード特定の失敗は，ローカルデータベースとNACSIS-CATとの不整合であるため，必要に応じて現物を確認しながら，書誌統合や所蔵付替等，ローカルデータベースおよびNACSIS-CATを個別にメンテナンスした。

　一方，出版物理単位特定エラーのうち，3)「該当書誌はVOLが複数存在するため更新できません」について考察する。
　NC-AUTOでは，ISBNを含まない検索をした場合は，アップロードファイル中に所蔵登録用のVOL指定なしであれば，「出版物理単位が単数」かつ「VOLが空値」かつ「親書誌ではない」場合に限り，所蔵レコードの登録に進む。
　図書書誌ルート，書誌VOL値との不一致時処理スキップに設定して処理した場合，
　・アップロードファイルにVOL指定無しの場合
　　→書誌レコードの「出版物理単位が単数」かつ「VOLが空値」かつ「親書誌ではない」

場合に限り，成功
　・アップロードファイルに「VOL=@」指定の場合
　　→VOLが空値の出版物理単位が存在する場合，成功
となる。
　1回目の全自動モード処理では，ローカル所蔵レコードVOL値が空値の場合はすべてVOL指定無しとした（「VOL=@」のようにVOL空値の出版物理単位の存在を明示しなかった）。そのため，書誌レコードに複数のVOLが存在する場合，このエラーが発生した。
[例] 
（アップロードファイル）（‘はタブ，▲は改行を示す）
BA06553243‘ @‘ 420.4/W 55‘ 067212000002614‘ 1989‘ 2004/07/24‘ 02:49:39‘該当書誌はVOLが複数存在するため更新できません▲
（該当書誌レコード）
<BA06553243> CRTDT:19890307 CRTFA: RNWDT:19910914 RNWFA:FA001685
CODE:LCCN:88024532 ; YEAR1:1989 ; CNTRY:us ; TTLL:eng ; TXTL:eng
VOL: ; ISBN:0716719827
VOL:pbk. ; ISBN:0716721066
TR:The privilege of being a physicist / Victor F. Weisskopf
...（以下省略）

　このエラーレコードに無条件で「VOL=@」を追加して再処理（全自動モード）すれば，VOL値が空値のものを含めて複数の出版物理単位を持つ書誌レコードに対しては，正常に所蔵登録可能である。
　再処理後に発生したエラー「該当書誌に一致するVOLが存在しないため更新できません」については，書誌レコードにVOL値が空値の出版物理単位が存在しないということになるので，同じエラーが発生したVOL値が空値でないレコードとともに再処理すればよい。

　ところで，そもそも最初のアップロードファイルでVOL空値の場合にすべて「VOL=@」を指定しておけば，エラー「該当書誌はVOLが複数存在するため更新できません」は発生せず，逆に出版物理単位のない書誌レコードに対して，エラー「該当書誌に一致するVOLが存在しないため更新できません」が発生する。この場合，書誌レコードに複数の出版物理単位が存在するが空値のものが無いのか，出版物理単位自体存在しない書誌レコードなのか，エラーメッセージからは区別がつかない。
　したがって，書誌レコード特定のための検索データは必要充分でなければならないが，書誌レコードを1件に特定できる（検索データが書誌IDである）場合は，アップロードレコードのVOL値が空値であれば，最初は指定無しで処理し，そのエラーに対してVOL空値指定で再処理する方が，処理手順を組み立てやすい。

　エラー 4)「該当書誌に一致するVOLが存在しないため更新できません」， 5)「該当書誌はVOLが空値でないため更新できません」も，出版物理単位特定の失敗が原因である。4) は，アップロードファイルのVOL（値あり）が書誌レコードのVOLと一致しない場合，5) は，アップロードファイルのVOLが空値であるのに書誌レコードのVOL（1件）が有値である場合に発生するエラーである。これらについて，エラー 3) を「VOL=@」指定で再処理（全自動モード）後に生じた同メッセージのエラーと合わせて，半自動モードでの処理を試みた。

### 半自動モードでの結果

| 半自動モード | 合計件数 | 991 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 0 |
|  | エラー | 991 |
|  | エラー内訳 | 出版物理単位特定の失敗 | 991 |

出版物理単位特定エラーについて半自動モードでの再処理を試みたが，NC-AUTOでは，書誌レコードが1件に特定された場合，対面検索画面を展開しない仕様であるため，全件エラーになった。

### 4.4-1.5.3　エラーの再処理の結果

| エラーの再処理 | 合計件数 | 991 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 988 |
|  | エラー | 3 |
|  | エラー内訳 | Connection timed out | 3 |

本来，NACSIS-CATの書誌レコードのVOL値と所蔵レコードのVOL値は一致させることが原則であり，１件ずつ確認しながらメンテナンスを行うべきである。
　しかし，「: us」「: pbk」などといった，出版国の相違や装丁に関するVOLの説明語句の不一致であれば，個別に書誌レコード（必要であれば現物も）を確認することは非効率にすぎること，ILL業務への影響を最小限にするために処理を急ぐことから，一旦すべてアップロードファイルのVOL値を採用して所蔵登録を行い，資料内容の相違に関わる値の場合のみに絞って個別メンテナンスを行うことにした。

- 一旦すべてアップロードファイルのVOL値を採用して所蔵登録を行う（「オプション設定－出力編集」で，書誌レコード全フィールドをプルーフファイルに出力する設定にしておく）。
 [結果] 
　エラー（Connection timed out）	  3件→個別メンテナンス済み
　所蔵登録成功　		988件

- 所蔵登録成功 988件について，プルーフファイルをperlで加工し，書誌ID，所蔵レコードのVOL値，書誌レコードのVOL値のみを抽出したファイルを作成する。 VOLの値を1件ずつ確認し，以下の条件で，所蔵レコードのVOL値および書誌レコードのVOL値にレベル付けを行う。 
　* 要確認レベル　：「Vol.1」「北海道編」等，内容の相違に関わる値
　* 確認不要レベル：「: us」等，内容の相違に大きく影響しない値
 [結果]
　いずれも確認不要レベル：　545
　いずれか，またはどちらもが要確認レベル:　443件

- いずれか，またはどちらもが要確認レベルと判断された443件について，書誌レコードと所蔵レコードのVOL値の相違を比較し，個別メンテナンスの要否を判断する。
[結果]
　メンテナンス不要（285件）
　　　記述文法や表記の些細な相違・巻号等に続く説明語句の有無
　　　（例）	「:」やスペースの有無，長音「ー」「－」の表記の相違，
　　　　　	「1」「1 北海道」の相違
　メンテナンス対象（158件）
　　　書誌VOL値（空値）が所蔵VOL値（有値）と不一致	78
　　　書誌VOL値（有値）が所蔵VOL値と不一致		80
（原因→修正処理）
　　・ローカルデータベースのレコード調整メンテナンス漏れ
　　			→所蔵付け替え・VOL値修正
　　・VOL値の誤り	→VOL値の修正

最終的に，処理件数 988件中，メンテナンス対象 158件，ローカル所蔵VOL値をそのまま採用 830件となった。

[例－所蔵と書誌のVOL値比較ファイル] （‘はタブ，▲は改行を示す）
（書誌ID）‘（自動登録した所蔵のVOL）‘（書誌のVOL[複数存在する場合は「||」区切り]）

BA07832526‘ Vol. 2‘[Vol. 1] ISBN:354012571X||[Vol. 1] ISBN:038712571X||Vol. 2 ISBN:354051306X||Vol. 2 ISBN:038751306X▲

BA26507544‘ pbk. ‘: pbk ISBN:0198557736▲

BA24953050‘ 1‘▲

なお，「オプション設定－出力編集」で，図書書誌の出力項目設定を「1:簡易形式」にすると，VOLが空値の出版物理単位が存在する場合は出力される値がないため，VOLグループの有無が不明である。VOLグループが存在しない場合と，VOLグループは存在するがVOLに値がない（ISBN, PRICE, XISBNに値がある）場合とを区別できる出力形式であることが望ましい。

### 4.4-1.6　評価

本学では，検索データが書誌IDであったため，エラーの大部分が出版物理単位特定の失敗によるものであった。このように，書誌レコードを1件に絞ったが出版物理単位を特定できない場合については，対面検索画面で容易に出版物理単位を特定できるものが少なくない。しかし，残念ながら現在の半自動モードでは，書誌レコードを1件に特定できない（書誌レコードがヒットしないか，複数件ヒットする）場合のみ，対面検索画面が表示される。つまり，書誌レコードを1件に特定できる場合は，出版物理単位特定に失敗すると，即エラーになってしまう。

半自動モードで書誌レコードのVOLを選択することができれば，検索データの入力，検索ボタンの押下等，定型的作業はすべてNC-AUTOに任せることができるので，作業の効率が上がる。半自動モードでの対面検索画面展開の判断を，書誌レコード特定のレベルではなく，出版物理単位特定のレベルで行うことで，半自動モードの利便性をさらに活かせるのではないだろうか。

## 4.4-2　（FA003454　九州大学附属図書館）

九州大学附属図書館中央館での除籍図書の所蔵データメンテナンスに際して，自動登録機能の検証を行った。

## 4.4-2.1　実験対象

| 対象資料 | コレクション名 | 附属図書館中央館除籍資料 |
| --- | --- | --- |
|  | 冊数 | 3,826冊 |
|  | 和洋区分 | 和 98.7, 洋 1.3% |
|  | 言語割合 | jpn 98.7, eng 1.2% |
|  | 年代 | 1900年代 |
|  | 予想ヒット率 | 95%以上 |
|  | 特徴 | 破損等による除籍資料 |
| 実験環境 | 期間 | 2004年9月28日～10月1日 |
|  | 実日数 | 3日 |
|  | 人数 | 1名 |
|  | PC台数 | 2台 |
|  | OS | Windows2000 |

## 4.4-2.2　実験作業手順

NC-AUTOでの図書所蔵削除処理は，NACSIS-CAT所蔵ID単位であり，出版物理単位レベルではない。また，本学では，複本を所蔵する場合でも1冊のみをNACSIS-CATへ登録しているので，除籍した図書に複本が存在する場合，NACSIS-CATに登録されているのが除籍した図書なのか，あるいはその複本なのか，ローカルデータからは判断できない。
　そこで，ローカルデータベースで除籍所蔵レコードが登録されていた書誌レコードについて，NACSIS-CAT所蔵レコード全体を一旦削除し，その後複本および別の出版物理単位がローカルデータベースに存在する場合は，それらから複本を除いたうえでNACSIS-CATへ再度所蔵登録することにした（この処理によって，もともとのNACSIS-CAT所蔵IDや所蔵作成日といった情報が失われるが，特に支障は無いと判断した）。

エラー発生時等の必要な場合を除いて，原則として現物確認は行わず，データ操作のみ行った。

## 4.4-2.3　アップロードファイル作成方法

アップロードファイルは，ローカル所蔵レコードを抽出して作成した（Microsoft Accessを使用）。

除籍済所蔵レコードは3,826件，これらがリンクしていた書誌レコードは3,264件である。この書誌レコード3,264件は，
(A) 除籍済所蔵レコードのみがリンクしている書誌レコード
(B) 除籍済所蔵レコード以外に複本や別の出版物理単位がリンクしている書誌レコード

に二分することができる。

- この書誌レコード3,264件にリンクする在籍所蔵レコードは3,377件である。

- ここから複本を除去する（複本・別出版物理単位の所蔵レコードについて，書誌ID－VOLでグループ化し，その中からそれぞれ登録日が最新のレコード１件ずつのみを抜き出し，登録用所蔵レコードとして採用する）と，2,094件である。

- この所蔵レコードにリンクする書誌レコード，つまり，除籍済所蔵レコード以外にリンクする所蔵がある書誌レコード(B)は1,389件である。

- したがって，除籍済所蔵レコードのみがリンクする書誌レコード(A)は最初の3,264件から(B)の1,389件を除いた差分1,875件である。

アップロードファイルは以下の3ファイルである。

(1) 削除処理（図書所蔵ルート）
　(A) 1,875件
　(B) 1,389件

(2) 登録処理（図書書誌ルート，書誌所蔵VOL不一致は処理スキップ）*
　(B) 2,094件
* 登録処理の手順は「4.4-1 新装開館－大量図書資料の移動と所蔵データメンテナンス（FA022084 九州大学附属図書館 筑紫分館）」の場合と同様である。

[例－図書所蔵削除：図書所蔵ルート用] （‘はタブ，▲は改行を示す）

*delete*‘ BID:BA00027011‘ LOC;図▲

## 4.4-2.4　検索キー

削除処理については，あらかじめ，動作指示コマンド *getdelete* によって（書誌IDと配置コードで所蔵レコードを検索），削除用アップロードファイル（所蔵IDが検索キー）を作成しておいた。

登録用アップロードファイルについては，書誌IDを検索キーに採用した。

4.4-2.5　実験結果

### 4.4-2.5.1　全自動モードでの結果

|  |  | (1) 削除 | (2) 登録 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自動 モード | 処理件数合計 | 3,264 | 2,094 |
|  | 成功 | 3,192 | 1,970 |
|  | エラー | 72 | 124 |
|  | エラー内訳 | 該当所蔵が存在しません | 72 | *下表参照 |
| *登録処理 エラー内訳 | 1) 該当書誌レコードが存在しません | 2 |
|  | 2) 該当書誌はVOLが空値でないため更新できません | 2 |
|  | 3) 該当書誌に一致するVOLが存在しないため更新できません | 96 |
|  | 4) 該当書誌はVOLが複数存在するため更新できません | 14 |
|  | 5) 一致するVOLがあるため処理をスキップしました | 4 |
|  | 6) Connection timed out | 6 |

### 4.4-2.5.2　半自動モードでの結果

半自動モード処理対象となるレコードは発生しなかった。

### エラーの再処理の結果

| エラーの再処理 | 合計件数 | 110 |
| --- | --- | --- |
|  | 成功 | 110 |
|  | エラー | 0 |
|  | エラー内訳 | 0 |

エラー 3) および4)について全自動モードで再処理し（アップロードファイルのVOL値を採用），VOL値の確認を行った。

### 4.4-2.6　評価

### 4.4-2.6.1　削除処理の単位

NC-AUTOでの図書所蔵削除処理は，NACSIS-CAT所蔵ID単位である。実際には，今回の処理のように削除の後再登録することによって，出版物理単位レベルでの削除と同等の処理が可能であるが，一処理で出版物理単位レベルでの削除が可能であれば，効率がよい。

### 4.4-2.6.2　書誌レコードの削除予定レコード化

自動削除処理では，自館所蔵削除によって書誌レコードが書誌・所蔵リンク無しになっていないかどうか，確認できない。しかし，全件個別に確認するのであれば自動処理の意味がない。
　そこで，書誌作成参加組織コードが自館のFA003454であればリンク無し書誌レコードになっている可能性が高いと判断し，それらについてのみ個別に確認することにした。

- 削除処理後に生成されたダウンロードファイル（プルーフファイルでも可）（A, 1835件）をperlで加工して，書誌作成参加組織コードがFA003454であるものの書誌IDリストを作成　→ 25件を個別に確認

- 個別確認の結果，書誌・所蔵リンク無しである　→ 5件を削除予定レコード化

### 4.4-2.6.3　アップロードファイルの検索指定子と処理速度

アップロードファイルで同一検索データが続く場合，1件目に検索指定子「::」を指定すると，以降はその検索データを省略することができる。同一書誌レコードの異なる出版物理単位について，検索指定子「::」を書誌IDに一括指定したアップロードファイルとそうでないものを作成し，処理速度を比較してみると，一定の高速化を期待できる。

(2) 登録処理：アップロードファイルを(B-1)，(B-2)に分割し，PC2台を同時接続して処理
(B-1) 1,000件（「ID::」で検索指定）
(B-2) 1,094件（「ID:」で検索指定）

[例－(B-1) 図書書誌ルート用] （‘はタブ，▲は改行を示す）

ID::BA34695778‘ VOL=上‘ LOC=図‘ CLN=428.4/Ki 79/2c-1B‘ RGTN=003111999025496‘ CPYR=1999▲

‘ VOL=下‘ LOC=図‘ CLN=428.4/Ki 79/2c-2A‘ RGTN=003111998017714‘ CPYR=1998▲

| 検索指定子 | 所要時間 | 処理速度 |
| --- | --- | --- |
| B1「::」指定（1000件中447件にVOLあり） | 3.75h | 266件/h |
| B2「:」指定（1094件中558件にVOLあり） | 5.00h | 220件/h |

しかし，一括指定により検索データを省略したアップロードレコードについては，エラーファイルに検索データが出力されないため，エラー処理時に検索データを確認する手間がかかる。NC-AUTOの仕様改善が望まれる点である。

表1: 処理時間帯，実行遅延タイマ設定値および処理件数記録

# 5　効果的な作業方法の提案

今後自動登録処理を試みる際の参考となるように，留意すべき点や効果的な方法を，全般として，また資料種別に以下に述べる。

## 5.1.　全般

## 5.1.1 自動登録処理を行うかどうかの判断

自動登録処理を行うためには，登録処理そのもの以外に，アップロードファイルを作成し，登録データを確認するといった作業が発生する。

それらに必要な作業量と処理件数とを考慮したうえで，総体的に高い効果が得られると判断できる場合に，自動登録処理を選択する。

## 5.1.2 アップロードファイルの作成

自動登録処理を行うにあたって，検索キーの選択は，誤登録を防いだり書誌レコードをなるべく一意にヒットさせたりするために，最も重要な点である。

検索キーは，類似書誌を確実に排除できるものを設定しなければならない。特に複数書誌がヒットするエラーが生じた場合は，登録に成功したレコードについて，検索キーに曖昧さがなかったか，再確認するべきである。

## 5.1.3 自動登録を行う時間帯

予約登録で夜間に行うと処理速度が速い。

## 5.1.4 半自動モード処理

半自動モードを活用すれば，ヒット率を高めることができる。検索キーに採用しなかったデータも削除せずアップロードファイル内にコメントアウトしておけば，半自動モードの対面検索画面で検索語を修正する場合に役立つ。

## 5.1.5 登録成功レコードの確認

書誌ルートで自動登録を行った場合，所蔵登録した書誌レコードが適当かどうかの確認が非常に重要である。登録データやプルーフファイルに対して現物と照合する方法，または，アップロードファイル等に検索・登録データ以外のデータを持っておき，それと照合する方法などがある。

一例として，登録成功レコードについて生成されるプルーフファイルには，アップロードファイルとヒットした書誌レコードの内容が出力されるので，テキストデータ加工プログラム等を利用すれば，登録内容の確認を効率よく行うことができる。

## 5.2　資料種別の効果的作業方法案

## 5.2.1　新刊書以外

既に所蔵している資料の遡及入力に関する自動登録の利用には，多くの図書館が関心を持っていると思われる。各館の実験報告によれば，自動登録の対象資料の選択と検索キーの選択が非常に重要であると言える。

新刊書ではない資料の作業方法としては以下の2通りが考えられる。

1) 受入データやローカル所蔵データからアップロードファイルを作成する。

2) 資料現物からデータ入力を行い，アップロードファイルを作成する。

1)は，基本的に資料現物の移動を伴わずデータ上の処理が中心となる。

2)は，図書館内の所蔵図書を遡及入力する場合に採る方法である。この場合，現物を手元においてアップロードファイル作成からプルーフファイルのチェックまでを行うのであれば，ブックトラック1台～数台の単位で作業するのが効率的と考えられる。

また，アップロードファイルには，検索キーに採用しなかったデータをコメントアウトしておくと良い。半自動モードの対面検索画面で検索語を修正する場合に役立つ。

ただし，新刊書でない資料はヒット率が高くない場合もあるため，少量の資料なら自動登録を使わずに1冊ずつ登録するほうが早い可能性があり，自動登録を使うかどうかの判断が必要である。

## 5.2.2　新刊書

東京大学総合図書館の新規購入図書の実験報告より，ヒット率が高く自動登録に適していることがわかる。受入データからISBNを検索キーとするアップロードファイルを作成するのが効率的である。

## 5.2.3　大量データ移行

大量データ移行のケースとしては，

・新たな分館等の開館に伴い，新しい参加組織番号または配置コードで所蔵登録する

・分館・部局図書室の統合等に伴い，異なる参加組織番号または配置コードの所蔵を再構成する

・除籍に伴う所蔵データのメンテナンス

などが考えられる。

これらの場合，ローカルデータベースからアップロードファイルを作成することができること，そのためNC書誌IDなど書誌レコードを特定する情報を確実に持っていること，またILL業務を円滑に進めるために処理を急ぐ必要があることから，自動登録処理を行う効果が非常に高い。

# 6　結論

自動登録ソフトの利用を考える際には，「5 効果的な作業方法の提案」で述べたように，各館それぞれで異なる事情を考慮する必要がある。

- アップロードファイルの作成方法

受入データやローカル所蔵データを加工して簡単に作成できるか

現物をもとにデータ入力をする必要があるか

（現物の移動距離も勘案して検討する）

- 登録成功データのチェック方法

現物に当たる必要があるか，データ確認のみでよいか

- 処理件数

上記の準備，処理後の確認作業，予想ヒット率を考え合わせても，作業の効率化が期待できる件数であるか

自動登録の有効性としては，各館の実験報告を参考にすると以下の図式が成り立つと考えられる。

書誌IDまたは所蔵ID判明時の所蔵データの登録・削除　≧　新刊和書（ISBNあり）　≧　新刊洋書（ISBNあり）　>　ISBNなし図書

大量の資料またはデータを扱う際には自動登録を利用するメリットがあると思われる。特に今回の実証実験では，半自動モードが加わったことにより，全自動モードでエラーになった資料の検索キーや登録データを再入力することなく書誌レコードを確定・所蔵登録できるという一定の効果があった。全自動モードのみの場合は，エラーになった資料を通常の目録処理と同じく業務システムにより検索・登録するため，（アップロードファイルを手入力で作成したときは）検索キーや登録データを2回手入力することになる。その点が半自動モードにより改善されたことは評価したい。

一方，各館の実験報告に述べられているように，実際の利用を考えると半自動モードの改良が不可欠である。主な改善点の要望は「別表：機能改善の提案」に示したが，特に，各館が指摘しているVOL不一致時の処理についてはメーカーに対処を望みたい。また，メーカーに報告されたその他の改善要望についても対処されれば，自動登録ソフトの使い勝手が向上し，各図書館が前向きに利用を検討できるものとなるであろう。

別表：機能改善の提案

| 機能 | 現行仕様 | 改善の提案 |
| --- | --- | --- |
| 半自動モード対面検索画面への展開条件 | 書誌が1件に特定できない場合のみ，半自動モードで対面検索画面へ展開する。 | 図書所蔵登録について，書誌は1件に特定したが出版物理単位を特定できない場合に，詳細書誌情報が表示され，アップロードファイルを参照しながら書誌に適当と判断できる出版物理単位が存在すればそれを選択して確定し，書誌と同じ記述内容のVOLで所蔵登録することができる（半自動モードでの対面検索画面展開を，出版物理単位が特定できなかった場合にも行う）。 |
| 図書所蔵出版物理単位での削除 | － | 図書所蔵の出版物理単位での削除処理（所蔵単位では更新処理）にも対応する。 |
| 所蔵削除後のリンク無し書誌チェック | － | 削除処理によって子書誌リンク・所蔵リンクが無くなった書誌IDのリストを出力する。 |
| アップロードファイルの検査 | 文法チェックを行う。 | 文法チェックだけでなく，フィールド名チェックも行う。 |
| プルーフファイルの図書書誌VOL出力 | オプション設定-出力編集で，図書書誌の出力項目設定を「1:簡易形式」にすると，VOLが空値の出版物理単位が存在する場合は項目名称も表示しない。 | VOLグループが存在しない場合と，VOLグループは存在するがVOLに値がない（ISBN, PRICE, XISBNに値がある）場合とを区別できる出力形式であることが望ましい。 |

# Footnotes

平成16年度遡及入力事業の各種資料では，自動登録システム実証実験支援を「次世代自動登録システム実証実験支援」と表現していましたが，自動登録システムの今後の更なる発展を期待して，本報告書では，「次世代」という表現を実験名から除外することとしました。